AI AGENT DEVELOPMENT REVIEW

Display BOM AI Agent

Phase1·Phase2 완료 결과와 Phase3 현재 진행 / 잔여 개발 로드맵

문서 관점 이 문서는 BOM 업무 규칙 자체를 설명하는 문서가 아니라, 자연어 요청을 이해하고 계획하고 Tool을 사용하며 상태를 기억하고 근거를 설명하고 안전하게 업무를 실행하는 AI Agent를 어떻게 단계적으로 개발해 왔는지를 정리한다.

| 기준일 | 2026-08-21 |
| --- | --- |
| 현재 단계 | Phase3 후반부 · STEP40-N/N1 |
| 핵심 구조 | Single Azure OpenAI Agent + LangGraph + MCP + SQLite |
| 다음 목표 | STEP40 Multi-Action/COMMON Acceptance → STEP41 Decision Trace |

핵심 진화 방향

| Phase1 Tool-using Agent MVP | Phase2 Reliable Agent Runtime | Phase3 Stateful / Evidence-driven Agent | Next Observable / Evaluable Agent |
| --- | --- | --- | --- |

Prepared for project review / mentoring / technical interview explanation

# 1. Executive Summary

Display BOM AI Agent의 개발 목표는 “LLM이 BOM 업무를 대신 계산하는 시스템”이 아니라, 사용자의 자연어 의도를 이해하고 필요한 업무 Tool을 계획·호출하며, 분석 상태와 사용자 선택을 기억하고, 실제 DB 근거를 설명한 뒤, 승인된 변경만 안전하게 실행하는 업무형 AI Agent를 만드는 것이다.

프로젝트의 중심축 업무 프로세스와 세부 Rule은 Agent가 사용할 Domain Knowledge이자 안전 경계이다. 프로젝트의 우선순위는 그 규칙 자체를 정의하는 것이 아니라, Planning · Memory · Skill · Tool/MCP · ReAct · Human-in-the-loop · Evaluation을 실제 하나의 Agent 동작으로 연결하는 데 있다.

## 1.1 처음부터 유지한 Agent 개발 방향

| 설계 원칙 | AI Agent 관점의 의미 |
| --- | --- |
| Single Agent | 멀티 Agent로 역할을 분산하기보다 하나의 BOM Agent가 전체 업무 Context를 유지한다. |
| LangGraph | 대화와 Tool 실행을 상태 기반 Graph로 제어하고 업무 단계 전이를 명시적으로 관리한다. |
| MCP Tool Boundary | Agent가 DB나 업무 로직을 직접 구현하지 않고 MCP를 통해 업무 Capability를 사용한다. |
| Grounded Execution | LLM은 의도·Action·계획·설명을 담당하고, BOM 사실·검증·점수·재고·원가 등은 Tool/Service 결과를 사용한다. |
| Human-in-the-loop | 후보 분석과 실제 변경을 분리하고 사용자의 명시적 승인 전에는 Production BOM을 수정하지 않는다. |
| Safety by System | Transaction, Rollback, FAIL 차단, 감사이력 등은 LLM 판단과 무관하게 시스템이 강제한다. |
| Generalization | 특정 테스트 품목·Scenario 코드가 Runtime 분기 조건이 되지 않도록 DB 조건과 Metadata를 동적으로 사용한다. |

## 1.2 전체 개발 단계의 의미

| 단계 | 핵심 질문 | Agent 개발의 초점 | 현재 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase1 · v1.0.0 | LLM이 Tool을 사용해 BOM 업무를 끝까지 수행할 수 있는가? | Single Agent, LangGraph, MCP, Skill, 기본 Tool Calling, 승인형 Workflow | Agent MVP 성립 |
| Phase2 · v2.0.0 | Agent가 실제 변경 업무를 안정적으로 실행할 기반이 있는가? | SQLite Only, Repository/UoW, Transaction, Atomic Apply/Rollback, Tool 경로 통일 | 신뢰 가능한 실행 기반 완성 |
| Phase3 · v3.0.0 | Agent가 업무 맥락을 기억하고 설명·재검증·복합 업무까지 이어갈 수 있는가? | Planning, Persistent Analysis Memory, Explainability, ReAct, Action Coverage, COMMON, Retry Guard | 업무형 Agent 고도화 중 |
| STEP41 이후 | Agent의 판단과 결과를 어떻게 평가·개선할 것인가? | Decision Trace, JSONL, Agent Evaluation, Final Acceptance | 학습·평가 가능한 Agent로 전환 |

# 2. 초기 계획: 어떤 AI Agent를 만들기로 했는가

## 2.1 문제 정의

초기 목표는 기존 BOM/PLM 시스템 전체를 새로 구현하는 것이 아니었다. 사용자가 자연어로 설계변경을 요청하면 Agent가 실제 업무 기능을 조합하여 분석 → 검증 → 승인 → 적용까지 연결하는 구조를 구현하고, 그 과정에서 AI Agent의 핵심 구성요소를 학습·검증하는 것이 목적이었다.

## 2.2 목표 Architecture

사용자 / Streamlit ↓ Single Azure OpenAI BOM Agent ├─ Planning : 지금 무엇을 해야 하는가 ├─ Memory : 현재 분석/Workflow 상태가 무엇인가 ├─ Skill : 어떤 업무 규칙과 안전 규칙을 따라야 하는가 └─ ReAct : Reason → Act(Tool) → Observe → Answer ↓ MCP Client → Display BOM MCP Server ↓ Domain Services / Rule & Recommendation Engine ↓ Repository / Unit of Work ↓ SQLite Runtime

## 2.3 LLM과 시스템의 책임 분리

| 영역 | LLM / Agent | Service / System |
| --- | --- | --- |
| 자연어 이해 | 의도, 제품/자재/ASSY, Action, Reason 해석 | 실제 존재 여부와 유효 데이터 검증 |
| Planning | 현재 상태에 맞는 다음 Tool/행동 선택 | 허용 상태 전이와 Validation 강제 |
| 후보/판정 | 결과를 설명하고 비교 기준을 선택 | 후보 탐색, Rule/Attribute 계산, PASS/CONDITIONAL/FAIL |
| Evidence | Tool 결과를 사용자에게 설명 | BOM/Spec/재고/공급사/원가의 실제 근거 제공 |
| Apply | 사용자 명령과 승인 Context를 전달 | Transaction, Atomic Apply, Rollback, 감사이력 |
| 안전 | 추측하지 않고 필요한 Tool 사용 | 승인 전 쓰기 금지, FAIL Apply 금지, 무결성 강제 |

중요한 설계 선택 RAG, Text-to-SQL, Multi-Agent를 “AI 프로젝트이기 때문에” 넣지 않았다. 정형 BOM 데이터와 명시적 업무 Capability에는 MCP Tool + Service가 더 적합하다고 판단했고, Agent 개발에 필요한 복잡도만 단계적으로 추가했다.

# 3. Phase1: Tool을 사용하는 Single Agent MVP

Phase1의 목표는 “자연어 → Agent → Tool → 업무 결과”의 기본 루프가 실제 BOM Workflow에서 동작하는지 확인하는 것이었다. CSV 기반 샘플 데이터였지만 Agent 아키텍처의 골격은 이 단계에서 확정됐다.

## 3.1 Agent 관점에서 구현한 핵심

Azure OpenAI 기반 Single BOM Agent와 LangGraph 실행 Graph 구성

BOM 업무 Skill을 통해 Tool 사용 순서와 안전 규칙을 Agent에 제공

Display BOM MCP Server를 두어 조회·분석·보고서·Apply Capability를 일관된 Tool 인터페이스로 노출

자연어 Query Normalization과 Tool 선택을 통해 제품·자재·BOM 조회 수행

REPLACE 설계변경을 중심으로 분석 → Review → 승인 → Production Apply까지 E2E 연결

사용자 승인 전 Production E-BOM 변경 금지라는 Human-in-the-loop 경계 구현

Word/Excel 결과물을 Agent 대화와 실제 업무 결과로 연결

## 3.2 Phase1에서 확인한 한계

| 한계 | Phase2/Phase3로 넘긴 이유 |
| --- | --- |
| CSV Runtime | Transaction, FK, 동시성, 이력 지속성 측면에서 Agent의 실제 실행 기반으로 부족 |
| REPLACE 중심 | Agent가 다양한 자연어 Action을 일반화해서 처리하는 능력 검증이 부족 |
| Workflow 중심 Memory | 분석 후 “왜?” “A와 B 비교해줘” 같은 후속 대화 Context가 약함 |
| Tool 선택 중심 Planning | 업무 상태를 읽고 새로운 요청/설명/선택/승인을 구분하는 Planning이 부족 |
| Rule 결과 중심 설명 | 평가 Evidence를 구조화하여 설명하는 Explainability가 부족 |

# 4. Phase2: Agent가 신뢰할 수 있는 실행 기반 만들기

Phase2의 핵심은 기능 수를 늘리는 것이 아니라, Agent가 실제 데이터를 읽고 쓰는 경로를 하나로 만들고 실패해도 안전하게 복구되는 실행 기반을 갖추는 것이었다.

## 4.1 Phase2 완료 사항 — AI Agent Engineering 관점

| 개발 항목 | 구현 결과 | Agent에 준 효과 |
| --- | --- | --- |
| SQLite Only Runtime | CSV Runtime/Repository/fallback 제거, display_bom.db 단일 Runtime | Tool 결과의 일관성과 상태 지속성 확보 |
| Repository / Service 경계 | MCP → Service → Repository → SQLite로 통일 | Agent가 데이터 접근 방식에 의존하지 않고 Capability에 집중 |
| Transaction / Unit of Work | Production Apply를 하나의 Transaction으로 처리 | Agent 실행 실패 시 부분 반영 위험 제거 |
| Atomic Apply / Rollback | 복수 변경 실패 시 전체 Rollback 가능 구조 확보 | 향후 Multi-Action Agent의 안전 기반 |
| MCP 경유 통일 | Agent와 Streamlit이 동일 업무 Capability 사용 | UI와 Agent의 결과 불일치 감소 |
| 회귀 검증 체계 | SQLite-only, E2E, MCP, Apply 안전성 테스트 확장 | Agent 변경이 기존 기능을 깨뜨리는지 자동 검증 |

## 4.2 Phase2가 Phase3에 제공한 기반

Phase2의 역할 Phase2는 “더 똑똑한 LLM”을 만드는 단계라기보다, Phase3에서 Agent가 Planning·Memory·복합 Action을 수행해도 데이터 무결성과 실행 안전성이 무너지지 않는 Runtime을 만드는 단계였다.

# 5. Phase3: Tool 실행형 Agent에서 업무형 Agent로

Phase3의 핵심 변화는 Agent가 한 번의 Tool 호출을 잘하는 수준을 넘어, 여러 턴에 걸친 분석 Context를 유지하고 사용자의 후속질문·재검증·선택·승인을 구분하며 업무를 이어가는 것이다.

## 5.1 Phase3 Agentic Core의 목표

| Agent 요소 | Phase3에서의 구체적 목표 |
| --- | --- |
| Planning | 새 분석 요청, 후속 설명, 후보 비교, 후보 선택, 영향확인, Workflow 진행, 최종 Apply를 현재 상태에 맞게 구분 |
| Memory | 채팅 문자열이 아니라 Analysis Session, 후보, 평가 Evidence, 재검증 이력을 구조화하여 유지 |
| Skill | 업무 절차·안전 규칙·설명 규칙을 Agent의 행동 제약으로 사용 |
| Tool / MCP | DB 사실과 평가근거를 Tool로 조회하고 Agent가 임의로 생성하지 않도록 Grounding |
| ReAct | 후속 질문에 필요한 Evidence Tool을 호출하고 Observation을 바탕으로 답변 |
| Human-in-the-loop | 분석과 Request를 분리하고, Workflow 시작 승인과 최종 Apply 승인을 별도 Gate로 유지 |
| Reliability | Tool 오류·재호출 Loop·잘못된 상태 초기화 등 Agent Runtime 오류를 통제 |

## 5.2 Phase3 진행 단계

| 단계군 | 핵심 개발 | AI Agent 관점의 진화 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| STEP26~30 | Metadata, 동적 후보탐색, Rule/Attribute, 공급사·재고, PLANT/COMMON 기반 | Agent가 정해진 자재만 처리하지 않고 DB 근거로 후보를 동적으로 탐색하는 기반 | 완료/안정화 |
| STEP31~35 | Explainability, Follow-up Planning, Analysis Context Memory, 반복 재검증 | “왜?” “비교해줘” 같은 후속 질문을 같은 분석 Context에서 이어가는 Stateful Agent | 구현 |
| STEP36 | Analysis Session과 Request Commit 분리, 완료 Workflow | 분석 중에는 실제 Request를 만들지 않고 사용자의 명시 승인에서만 Commit | 구현 |
| STEP37~39 | 읽기성 분석 확장, 운영 준비, 완료보고서 Evidence 확장 | 분석 Context를 훼손하지 않는 조회/분석과 결과 설명·산출물 강화 | 구현 |
| STEP40 | REPLACE/ADD/DELETE/QUANTITY_CHANGE, PLANT Resolution, Natural-language Routing, Retry Guard | 다양한 Action을 일반화하여 동일 Agent Workflow에서 처리 | 마무리 중 |

# 6. Phase3에서 지금까지 실제로 만들어진 Agent 동작

## 6.1 Analysis Session: 분석과 실행을 분리

자연어 요청 → Analysis Session 생성 → 후보 탐색 / 평가 → 후속질문 / 비교 / 재검증 → 후보 확정 → COMMON 영향확인 → 사용자 “설계변경 진행” 승인 → 이 시점에 처음 Design Change Request 생성 → Preview → 최종 Apply 승인 → Atomic Apply / Rollback → Word 완료보고서

이 구조로 “분석해 본 것”과 “실제 설계변경을 시작한 것”을 시스템 상태 수준에서 분리했다.

분석/재검증만으로 설계변경 이력이 생성되는 문제를 제거했고, 사용자의 명시적 진행 의사가 Request Commit 조건이 된다.

## 6.2 Persistent Memory와 Follow-up Planning

| 사용자 발화 예 | Agent가 인식해야 하는 의미 | 행동 |
| --- | --- | --- |
| 왜 전부 FAIL이야? | 현재 분석 결과 설명 | 기존 Analysis를 읽고 Explain Tool 호출 |
| A와 B 중 Spec 차이가 적은 건? | 후보 비교 | Compare Tool로 동일 Evidence 축 비교 |
| 다시 검증해줘 | 현재 Analysis 재검증 | 초기 Snapshot을 유지하고 Revalidation History 추가 |
| 이 후보로 할게 | 후보 선택 | 선택 상태만 갱신, 아직 Request 생성 안 함 |
| 설계변경 진행 | Workflow Commit | 현재 Analysis를 하나의 Request로 변환 |
| 최종 적용해 | Production Apply 승인 | Preview 승인 상태 확인 후 Apply |

## 6.3 Explainability: Agent가 “판정”이 아니라 “근거”를 말하도록

후보 없음(NO CANDIDATE)과 후보는 있으나 모두 부적합(NO ELIGIBLE CANDIDATE)을 구분

Rule Evidence에 실제값·기대값·연산자 유지

Attribute Evidence에 변경 전/후 값을 유지

재고/공급사/원가 Evidence를 후보 평가와 연결

Agent가 Tool 결과에 없는 사유를 추측하지 않고 실제 Evidence를 조회하여 설명

## 6.4 Natural Language Routing과 PLANT Resolution

| 상황 | Agent 동작 |
| --- | --- |
| 사용자가 PLANT를 생략 | 대상 제품/ASSY/자재가 실제 존재하는 PLANT만 Tool로 조회하여 버튼 선택지 제시 |
| 정확한 코드 없이 ADD 요청 | 품목군/Rule Identity를 이용해 추가 가능한 후보를 동적으로 탐색 |
| DELETE | 후보 선택이 없어도 대상/영향을 분석하여 Workflow 진행 |
| QUANTITY_CHANGE | 읽기 질문과 변경 명령을 구분하고 BOM QUANTITY 기준으로 현재/변경 후 수량 검증 |
| 자재 Where-used 질문 | 역방향 BOM Tool을 사용해 상위 ASSY와 최상위 MODEL을 조회 |

## 6.5 Human-in-the-loop와 Runtime Safety

후보 분석 완료만으로 Request를 생성하지 않음

COMMON 영향범위를 확인하기 전 Workflow 진입 차단

사용자의 “설계변경 진행” 승인에서 Request 최초 생성

Preview 이후 최종 Apply 승인을 별도로 요구

Production Apply는 Atomic Transaction으로 실행하고 실패 시 전체 Rollback

동일 Tool + 동일 Arguments가 업무 오류로 실패한 경우 무의미한 반복 호출을 차단하는 Retry Loop Guard 보강

Reason 미입력 시 LLM이 임의 사유를 만들지 않고 시스템 기본 Reason USER_REQUEST 사용

# 7. 현재 위치: STEP40 Action Coverage 마무리

STEP40의 목적은 Agent가 특정 REPLACE 시나리오에만 맞춰진 것이 아니라 4개 설계변경 Action을 동일한 Agent 실행 구조로 처리하는지 검증하는 것이다.

| Action | Agent 처리 방식 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- |
| REPLACE | 기존 BOM 대상 → 후보 탐색/평가 → 후보 선택 → Request/Preview/Apply | E2E 안정화 |
| ADD | 신규 코드 미지정 시에도 후보 탐색 → 중복 ADD 차단 → 선택/Apply | 구현 완료 |
| DELETE | 후보 없이 대상/영향 검증 → Request/Preview/Apply | 구현 완료 |
| QUANTITY_CHANGE | 현재 BOM QUANTITY와 변경 후 QUANTITY 비교 → 후보 없이 검증/Apply | STEP40-N/N1 최종 E2E 확인 단계 |

## 7.1 STEP40에서 Agent Engineering 측면으로 해결한 문제

Action마다 달랐던 자연어 Routing을 하나의 일반화된 설계변경 진입 방식으로 정렬했다.

읽기 질문과 쓰기 의도를 구분하여 “현재 수량이 얼마야?”가 변경 Workflow로 진입하지 않도록 했다.

사용자가 Reason을 말하지 않아도 Agent가 불필요한 질문으로 멈추지 않고 시스템 기본 Reason을 사용하도록 정책을 통일했다.

Tool 오류 후 같은 Tool을 반복 호출하여 MAX_TOOL_STEPS에 도달하는 Loop를 업무 오류/일시 오류로 구분할 수 있는 방향으로 보완했다.

특정 테스트 자재에 의존하지 않고 DB에서 조건을 만족하는 대상을 동적으로 선택하는 테스트 원칙을 유지했다.

STEP40 완료 판정 Single Action 4종이 정상이어도 STEP40 전체를 종료하지 않는다. 한 자연어 요청에서 2개 이상의 Action을 유지하는 Multi-Action과 COMMON 영향분석을 Agent/UI E2E로 끝까지 검증한 뒤 완료 선언한다.

# 8. 남은 개발: Phase3를 “완성된 Agent”로 만드는 단계

## 8.1 STEP40 Final — Multi-Action + COMMON Acceptance

한 자연어 요청에서 2개 이상의 Action을 분리한다.

모든 Action을 하나의 Analysis Session에 유지한다.

REPLACE/ADD는 후보 선택, DELETE/QUANTITY_CHANGE는 후보 없이 검증한다.

Action별 PASS/CONDITIONAL/FAIL을 독립 평가한다.

COMMON 영향 모델을 확인하고 사용자 승인 Gate를 통과한다.

하나의 Request와 통합 Preview로 Commit한다.

전체 Action을 하나의 Transaction으로 Apply하고 하나라도 실패하면 전체 Rollback한다.

Word 완료보고서에 전체 Action과 Evidence를 기록한다.

## 8.2 STEP41 — Decision Trace / Learning JSONL

STEP41은 Phase3에서 AI Agent 개발 측면으로 가장 중요한 잔여 단계다. Agent가 무엇을 보고 어떤 Tool을 사용했고, 사용자가 무엇을 선택했으며, 최종 결과가 어떻게 적용됐는지를 관찰 가능한 Event로 연결한다.

| Decision Trace Event | 저장 목적 |
| --- | --- |
| User Input / Intent / Target / Action / Reason | 자연어 해석 품질 평가 |
| Planning Result | 상태별 다음 행동 선택이 적절했는지 평가 |
| MCP Tool Call / Result | Tool 선택·오류·재호출 분석 |
| Candidate / Ranking / Evidence | 추천 품질과 설명가능성 평가 |
| User Selection / Rejection | 추천 적중률과 사용자 선호 분석 |
| Revalidation Before / After | 추가정보가 판단을 어떻게 바꿨는지 추적 |
| COMMON / Approval / Preview | Human-in-the-loop 의사결정 추적 |
| Apply / Rollback / Outcome | 실행 성공률과 후속 성과 평가 |

저장하지 않는 것 LLM의 숨겨진 Chain-of-Thought를 저장하는 것이 아니다. 시스템에서 관찰 가능한 입력, 계획 결과, Tool 호출/결과, Evidence, 사용자 결정, Apply Outcome만 Decision Trace로 저장한다.

## 8.3 STEP42 — 10개 업무 Scenario Final Acceptance

Scenario는 Runtime 분기 코드가 아니라 Agent Capability Coverage를 검증하는 Acceptance Dataset으로 사용한다. 자연어 → Planning → Analysis → Evidence → 승인 → Apply → Report → History까지 실제 E2E로 검증한다.

| Coverage | 검증할 Agent 능력 |
| --- | --- |
| EOL / 공급중단 / 납기 / 원가 / 재고 / 품질 | 동일 REPLACE라도 Reason에 따라 필요한 Evidence와 후보 평가를 일반화 |
| CUSTOMER_SPEC / ADD | 신규 코드가 없어도 후보를 탐색하고 중복 추가를 차단 |
| 환경규제 | Rule/Evidence 기반 적합성 설명 |
| COMMON + DELETE | 공용 영향 추적과 승인 Gate |
| ASSY + QUANTITY_CHANGE / Multi-Action | 복합 Planning, 하나의 Analysis/Request, Atomic Apply/Rollback |

## 8.4 STEP43 — Phase3 v3.0.0 Release

전체 회귀 테스트와 Business DB Verify

10 Scenario Acceptance 결과 확정

README v3.0.0 및 최종 Architecture 정리

Planning / Memory / Skill / ReAct / MCP / HITL 구조 설명

Decision Trace / Learning Data 구조와 알려진 제한사항 정리

Phase4 후보 기능을 분리하고 Phase3 기능 추가를 종료

# 9. AI Agent 성숙도 관점에서 본 현재 프로젝트

| 성숙도 | 특징 | Display BOM AI Agent의 위치 |
| --- | --- | --- |
| 1. Chat / Prompt | 한 번의 질문에 텍스트 답변 | 초기 실험 단계에서 통과 |
| 2. Tool-using Agent | LLM이 Tool을 선택해 외부 기능 실행 | Phase1에서 완성 |
| 3. Reliable Workflow Agent | DB 상태·승인·Transaction을 가진 실행형 Agent | Phase2에서 완성 |
| 4. Stateful Agent | 분석 Context와 사용자 선택을 여러 턴에 유지 | Phase3 구현 |
| 5. Evidence-driven ReAct Agent | 후속질문에 Tool Evidence를 조회해 설명/비교 | Phase3 구현 |
| 6. Multi-Action Work Agent | 복수 Action과 COMMON 영향을 하나의 Workflow로 수행 | STEP40 최종 Acceptance 예정 |
| 7. Observable / Evaluable Agent | Decision Trace로 Tool/Planning/추천 성능 평가 가능 | STEP41 예정 |
| 8. Release-grade Acceptance | 대표 업무 Coverage 전체를 실제 E2E로 검증 | STEP42~43 예정 |

## 9.1 현재까지 확보한 핵심 Agent Capability

| Capability | 현재 구현 의미 |
| --- | --- |
| 자연어 이해 | 제품/자재/ASSY, PLANT, Action, Reason을 자연어에서 해석 |
| 상태 기반 Planning | 새 요청·후속질문·재검증·선택·진행·최종승인을 구분 |
| Persistent Analysis Memory | Request를 만들지 않은 상태에서도 분석 Context와 재검증 이력을 유지 |
| MCP Tool Orchestration | 조회/분석/설명/비교/영향/Apply Capability를 MCP로 사용 |
| Grounded Explainability | Rule/Attribute/Inventory/Supplier Evidence를 근거로 설명 |
| Human Approval | Analysis → Request Commit → Final Apply의 명시적 Gate |
| Execution Safety | Atomic Apply/Rollback, FAIL 차단, Tool Loop Guard |
| Generalization | 특정 Scenario 코드가 아닌 Metadata/DB 조건 기반 동작 |

# 10. 의도적으로 우선순위를 낮춘 영역

이 프로젝트의 성공 기준을 “기능 화면 수”나 “업무 Rule 개수”로 잡지 않는다. 다음 항목은 Agent Core가 완성된 뒤 개선할 수 있으며 Phase3의 우선순위가 아니다.

Rule 관리 UI의 고급 Form화와 화면 디자인 세부 개선

완료보고서 문서 디자인·결재란·원본 파일 버전관리

대량 후보 Filter/Sort 등 편의 기능

품평회 활성 Workflow 복귀 — 현재는 소스/DB만 보존

RAG / Text-to-SQL — 현재 정형 업무 Tool 구조에서는 필요성이 낮아 제외

Multi-Agent — Context 분산과 관리 복잡도를 늘리지 않기 위해 Single Agent 유지

개발 우선순위 판단 기준 새 기능을 추가할 때 “AI처럼 보이는가?”가 아니라, 이 기능이 Agent의 이해·계획·기억·Tool 사용·근거 설명·안전한 실행·평가 가능성을 실제로 높이는지를 기준으로 판단한다.

# 11. 최종 Roadmap

| 단계 | 목표 | 완료 판단 |
| --- | --- | --- |
| Phase1 | Single Agent + LangGraph + MCP 기반 Tool-using MVP | 자연어에서 Tool을 선택해 승인형 BOM Workflow E2E 수행 |
| Phase2 | SQLite Only + Transaction 기반 Reliable Runtime | Agent가 안전하게 Production 변경을 수행하고 실패 시 Rollback |
| Phase3 STEP26~39 | Stateful / Explainable Agentic Core | Analysis Memory, Follow-up Planning, Evidence Tool, Request Gate 구현 |
| Phase3 STEP40 | Action Coverage / Multi-Action | 4 Action + COMMON + Atomic Apply 실제 E2E |
| Phase3 STEP41 | Decision Trace / Learning JSONL | 업무적으로 관찰 가능한 Agent Decision Event 연결 저장 |
| Phase3 STEP42 | 10 Scenario Final Acceptance | 10/10 자연어 E2E + DB/Report/History 검증 |
| Phase3 STEP43 | v3.0.0 Release | 전체 회귀/문서/Architecture/제한사항 확정 |

# 12. 최종 정의

Display BOM AI Agent가 지향하는 형태 사용자의 자연어 요청을 이해하고, 현재 업무 상태에 맞는 계획을 세우며, MCP Tool로 실제 근거를 확인하고, 분석 Context를 기억하여 후속질문과 재검증을 이어가고, 사용자의 승인 아래 여러 BOM 변경을 원자적으로 실행하며, 그 전 과정을 추적·평가할 수 있는 Single AI Agent.

즉 Phase1~2는 Agent가 “업무를 실행할 수 있는 구조”를 만들었고, Phase3는 그 Agent를 “업무 맥락을 이해하고 기억하며 설명하고 복합 업무를 안전하게 이어가는 Agent”로 고도화하는 단계다. STEP41 이후에는 여기에 Decision Trace와 Evaluation을 붙여 “개선 가능한 Agent”로 완성하는 것이 목표다.

# Appendix. 문서 작성 기준

프로젝트 소스 패키지의 README_v1.0.0, README_v2.0.0, AGENTS.md, STEP35~40 관련 테스트/README를 기준으로 정리

2026-08-21 기준 Phase3 STEP40 이후 잔여 개발 계획 반영

업무 Rule 자체보다 AI Agent Architecture와 Engineering progression을 우선하여 재구성

현재 완료보고서는 DB Evidence 기반 재생성 방식이며 원본 DOCX 영구보관은 Phase3 범위에서 제외