PHASE 3  ·  STEP 26

Display BOM AI Agent

v3.0 개발 방향성

대체 MATERIAL·ASSY 추천, 복합 설계변경, 안전한 Apply와 LLM 추론학습 기반

Target Version  v3.0.0

Development Start  STEP26

2026-08-14

# Contents

Executive Summary

Phase2 방향성과 실제 완료 결과

Phase3 목표와 성공 정의

목표 Architecture

역할과 안전 경계

지원 Action과 복수 변경

추천과 판정 모델

조건부 후보와 승인 정책

공용 ASSY 처리

공급사·원가·납기·재고·생산계획

Rule 관리 UI

데이터 아키텍처 확장

10개 사례와 샘플데이터

Agent 채팅과 화면 구성

학습 데이터 수집

Phase3 이후 LLM 추론학습 계획

RAG와 Text-to-SQL

STEP26 통합 개발 순서

테스트와 완료 기준

제외 범위와 후속 검토

최종 지향점

# 문서 정보

목표 버전: v3.0.0

개발 시작 단계: STEP26

기준일: 2026-08-14

기준 버전: Phase2 v2.0.0 완료 상태

문서 목적: Phase2 완료 결과를 기준으로 Phase3의 업무 범위, 아키텍처, 데이터, Rule, 승인, 검증 및 LLM 학습 방향을 확정한다.

# 1. Executive Summary

Phase2는 CSV Runtime을 제거하고 SQLite 단일 Runtime, MCP 기반 업무 경로, 승인 후 Production Apply, Transaction 및 Rollback을 완성했다. Phase3는 이 안정된 기반 위에서 단순 지정 자재 교체 기능을 자연어 기반 대체 자재·ASSY 추천 Agent로 고도화한다.

Phase3의 Agent는 “A모델의 C자재가 단종되어 변경해야 한다. 변경 가능한 자재를 찾아달라”는 요청을 이해하고 설계변경 사유를 분류한다. 이후 MATERIAL과 ASSY 후보를 탐색하고 원가, 납기, 재고, 품질, 공급 안정성, 규제 및 공용 ASSY 영향을 평가한다. 사용자는 자재와 주 공급사를 선택하여 1차 승인하고, 전체 영향 Preview를 확인하여 최종 Apply를 2차 승인한다.

Phase3는 Rule 기반 추천 시스템의 완성만을 목표로 하지 않는다. 모든 요청, 후보, 판정 근거, 승인·반려, Apply 및 적용 후 성과를 학습 데이터로 축적하여 Phase3 이후 LLM이 설계변경 분석·검증·추천을 직접 수행할 수 있는 추론학습 기반을 함께 구축한다.

# 2. Phase2 방향성과 실제 완료 결과

## 2.1 Phase2에서 완료된 사항

Single LangGraph Agent와 Display BOM MCP Server 유지

CSV Runtime, CSV Repository, CSV 파일 및 저장소 선택 기능 제거

제품, 자재, BOM, 설계변경, Review, 품평, 보고서, Apply의 SQLite 전환

MCP Server → Domain Service → SQLite Repository 경로 통일

사용자 승인 전 Production Apply 차단

SQLite Transaction 기반 Apply와 실패 시 Rollback

설계변경·품평·적용 이력 조회

Word·Excel 산출물 생성과 Agent 채팅 다운로드

SQLite-only 검증과 전체 회귀 테스트 정상 확인

## 2.2 Phase2 초기 계획에서 조정된 사항

Phase2 시작 문서에는 RAG와 Text-to-SQL이 포함됐으나 실제 업무 데이터와 사용 사례를 검토한 결과 적용 필요성이 충분하지 않아 구현하지 않았다. 구조를 복잡하게 만들기 위한 기술 도입은 피하고, 정형 BOM 업무는 명시적 MCP Tool과 Domain Service를 통해 처리하는 원칙을 유지했다.

## 2.3 Phase3 기준점

Phase3는 새로운 시스템을 별도로 만드는 작업이 아니다. 기존 display_bom.db, Repository, Service, MCP, Single Agent와 Streamlit 구조를 연속적으로 확장한다. Phase별 임시 테이블이나 별도 데이터 저장소를 만들지 않는다.

# 3. Phase3 목표와 성공 정의

## 3.1 최우선 목표

자연어 설계변경 요청에서 대체 MATERIAL·ASSY 전체 후보와 순위를 제시한다.

원가, 납기, 재고, 품질, 공급사와 공용 ASSY 영향을 함께 분석한다.

후보 선택과 최종 Apply의 두 번 승인을 거쳐 Production E-BOM까지 처리한다.

Phase3 이후 LLM 추론학습에 사용할 고품질 설계변경 이력을 축적한다.

## 3.2 대표 사용자 경험

요청 예시:

“A모델의 C자재가 단종되어 변경해야 한다. 변경 가능한 자재를 찾아달라.”

처리 흐름:

제품, 현재 BOM과 변경 대상 자재를 식별한다.

변경 사유와 필요한 Action을 분류한다.

모든 적합 후보와 조건부 후보를 탐색한다.

후보별 총점, 등급, 상태, Rule 근거와 누락 데이터를 제시한다.

사용자가 자재와 주 공급사를 함께 선택하고 1차 승인한다.

영향 모델, 공용 ASSY, 원가, 재고, 납기 및 BOM Preview를 통합 검증한다.

사용자가 최종 Apply를 2차 승인한다.

전체 변경을 하나의 Transaction으로 반영하거나 실패 시 Rollback한다.

전체 과정과 적용 후 성과를 학습 이력으로 저장한다.

# 4. 목표 Architecture

Streamlit
  ├─ Agent 채팅 (주 실행 화면)
  ├─ Rule 관리
  ├─ 변경·승인·Apply 이력
  └─ 적용 후 성과평가
       ↓
Single LangGraph Agent
  ├─ 자연어 의도·엔터티·변경 사유 식별
  ├─ 복수 Action 계획과 Workflow State
  ├─ 두 번의 Human Approval
  └─ 결과·근거 설명
       ↓
MCP Client
       ↓
Display BOM MCP Server
       ↓
Domain Services / Rule & Recommendation Engine
  ├─ 후보 탐색과 점수·등급
  ├─ 공급사·원가·납기·재고·품질 평가
  ├─ 공용 ASSY 영향 분석
  ├─ 복수 Action 통합 검증
  └─ Atomic Apply / Rollback
       ↓
SQLite Repositories / Unit of Work
       ↓
display_bom.db

Phase3에서도 Single Agent 구조를 유지한다. LLM, MCP, Service, Repository의 책임을 섞지 않는다.

# 5. 역할과 안전 경계

## 5.1 Phase3 LLM

자연어 요청 해석

제품·자재·ASSY 및 복수 Action 식별

하나 이상의 설계변경 사유 분류

실행계획과 Tool 선택

Rule이 없는 경우 평가할 속성 차원 선택

결과와 근거 설명

## 5.2 Service·Rule Engine

후보 탐색

필수조건 검증

점수와 등급 계산

PASS / CONDITIONAL / FAIL 판정

공급사·원가·납기·재고·품질 계산

공용 ASSY 재귀 영향 분석

상태 전이와 Transaction 경계

## 5.3 시스템이 항상 강제할 안전장치

BOM 참조 무결성 및 순환구조 방지

승인 전 Production Apply 금지

복수 변경 Atomic Transaction

Apply 실패 시 전체 Rollback

변경·승인·적용 감사이력 보존

FAIL 후보 Apply 금지

장기적으로 LLM이 업무 추론과 판정을 수행하더라도 이 안전장치는 제거하지 않는다.

# 6. 지원 Action과 복수 변경

Phase3는 MATERIAL과 ASSEMBLY를 대상으로 다음 Action을 지원한다.

REPLACE

ADD

DELETE

QUANTITY_CHANGE

공용 ASSY의 QUANTITY_CHANGE

공용 ASSY의 ASSY REPLACE

한 모델에서 여러 변경점이 발생하면 요청자는 한 번에 여러 Action을 요청할 수 있다. Agent는 이를 개별 변경 항목으로 분석하면서도 하나의 변경 요청과 Preview로 통합한다.

복수 변경 중 하나라도 FAIL이면 전체 Apply를 취소한다. 후보 선택과 분석 결과는 Action별로 보여주되, 1차 후보 선택 승인은 전체 변경안 단위로 한 번 수행한다. 최종 Apply도 통합 Preview에 대해 한 번 승인한다.

# 7. 추천과 판정 모델

## 7.1 후보 탐색

등록된 대체관계 후보

동일 자재분류와 핵심 속성 일치 후보

전체 자재 중 속성 유사 후보

REPLACE와 ADD 사례에는 5개 이상의 다양한 후보를 구성한다. 동일 자재에 여러 공급사가 있으면 자재를 주 순위 단위로 표시하고, 자재 아래에 주 공급사와 대체 공급사의 세부 평가를 제공한다. 내부 계산 단위는 자재·공급사 조합이다.

## 7.2 상태와 점수의 분리

상태: 필수조건과 데이터 충족 여부를 나타내는 PASS / CONDITIONAL / FAIL

점수: 통과 가능 후보의 상대적 적합도를 나타내는 0~100점

등급: S 90점 이상, A 80점 이상, B 70점 이상, C 70점 미만

정렬은 모든 PASS 후보를 점수순으로 먼저 표시한 후 CONDITIONAL 후보를 점수순으로 표시한다. FAIL은 순위에서 제외하지만 실패 Rule과 제외 사유는 숨기지 않는다.

## 7.3 복수 사유와 Rule 충돌

설계변경 사유가 여러 개면 관련 Rule을 모두 적용한다.

우선순위:

안전 필수조건

변경 사유별 Rule

공통 Rule

최신 유효 Revision

필수조건 하나라도 실패하면 최종 상태는 FAIL이다. 차단 조건은 아니지만 데이터나 확인이 부족하면 CONDITIONAL이다.

## 7.4 Rule이 없는 경우

LLM은 변경 사유에 필요한 평가 항목을 선택한다. Service는 선택된 항목과 자재 속성을 이용하여 단계별 검증과 점수 계산을 수행한다. 평가 기준이나 데이터가 부족하면 임의로 PASS하지 않고 CONDITIONAL로 유지한다.

# 8. 조건부 후보와 승인 정책

PASS가 없고 CONDITIONAL만 존재하는 경우:

누락 데이터와 조건부 사유를 제시한다.

사용자가 추가 데이터를 입력하면 자동 재검증한다.

재검증 후에도 CONDITIONAL이면 예외승인 사유를 입력받는다.

예외승인 이력을 저장한 후 다음 단계 진행을 허용한다.

FAIL은 예외승인으로 변경하거나 적용할 수 없다.

승인은 두 번 수행한다.

후보 선택 승인: Action별 자재와 주 공급사를 선택한 후 전체 변경안을 승인한다.

최종 Apply 승인: 영향 분석과 Preview를 확인한 후 Production 반영을 승인한다.

# 9. 공용 ASSY 처리

동일 ASSY의 BOM은 항상 동일해야 한다. 특정 모델에서 공용 ASSY 내부 자재를 바꾸기 위해 모델별 복제 ASSY를 만들지 않는다.

공용 ASSY가 변경되면:

직접 Parent와 상위 ASSY를 재귀 탐색한다.

영향받는 전체 모델과 Assembly를 식별한다.

영향 범위, 원가, 재고, 납기와 변경 BOM을 사용자에게 제공한다.

전체 모델을 하나의 변경 묶음으로 승인한다.

하나의 Transaction으로 전체 Apply한다.

# 10. 공급사·원가·납기·재고·생산계획

## 10.1 공급사

하나의 자재에 여러 공급사를 연결한다. 공급사별 원가, 납기, 품질등급과 공급 안정성을 평가하여 주 공급사를 추천한다. 사용자는 자재와 주 공급사를 함께 선택·승인한다.

## 10.2 원가

Phase3에서는 KRW 단일 통화를 사용한다. 데이터 모델에는 통화 코드를 저장하여 향후 다중 통화로 확장할 수 있게 한다.

## 10.3 재고

재고 조직 구조:

공장 2개
  └─ 공장별 창고 2개
       └─ 창고별 Location 2개

재고에는 현재고, 가용재고, 예약재고, 안전재고, 입고예정 수량·일자, Hold 수량과 갱신일을 포함한다.

## 10.4 수요 기준

생산계획과 사용자 요청수량을 모두 지원한다. 요청수량이 있으면 요청수량을 주 판단 기준으로 사용하고 생산계획 기준 결과를 비교 표시한다. 적용일과 수량이 없으면 현재 기준일과 최신 유효 생산계획을 자동 적용하고 사용한 기본값을 명시한다. 유효 생산계획이 없으면 수량 관련 판정은 CONDITIONAL로 처리한다.

# 11. Rule 관리 UI

Rule 조회 화면과 구조화된 추가 UI를 제공한다. 사용자 권한 구분과 관리자 비밀번호는 사용하지 않으며 모든 사용자가 Rule을 조회·추가할 수 있다.

입력 항목:

Rule명과 설명

변경 사유

대상 유형과 자재분류

필수조건 또는 점수항목

속성, 연산자, 기준값

가중치

유효 시작일

활성 상태와 Revision

기존 Rule은 직접 덮어쓰거나 물리 삭제하지 않는다. 수정이 필요하면 새 Revision을 생성하고 더 이상 사용하지 않을 Rule은 비활성화한다. Rule은 사용자가 명시적으로 활성화해야 하며 활성화 시 유효 시작일을 반드시 입력한다. 과거 추천과 Apply 이력에는 당시 사용한 Rule Revision을 영구 보존한다.

# 12. 데이터 아키텍처 확장

기존 display_bom.db를 연속적으로 확장한다. Phase3 전용 임시 DB, CSV 또는 phase3_* 형태의 임시 테이블을 사용하지 않는다.

확장 Domain:

자재·ASSY 속성과 대체관계

공급사 및 자재·공급사 조건

공장·창고·Location 및 재고

생산계획과 수요 기준

Rule 정의·Revision·유효기간

추천 세션·후보·점수·상태·근거

복수 Action 요청과 변경 항목

승인·예외승인·Preview·Apply 이력

적용 후 성과와 사용자 평가

학습 레코드 및 JSONL Export 이력

모든 테이블은 PK, FK, UNIQUE, NOT NULL, CHECK, Revision, Timestamp와 필요한 Index를 정의한다. Production Apply는 Unit of Work 안에서 변경 BOM, Apply 이력, Workflow 상태와 Audit Event를 함께 Commit한다.

# 13. 10개 사례와 샘플데이터

| No. | 변경 사례 | 대상 | Action | 핵심 평가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 단종(EOL) 대응 | MATERIAL | REPLACE | Lifecycle, 호환성, 공급 지속성 |
| 2 | 공급사 공급중단 | MATERIAL | REPLACE | 대체 공급사, Lead Time, 공급 안정성 |
| 3 | 납기 개선 | MATERIAL/ASSY | REPLACE | Lead Time, 재고, 생산계획 영향 |
| 4 | 원가 절감 | MATERIAL/ASSY | REPLACE | 단가, 전환비용, 품질 유지 |
| 5 | 재고 부족·긴급 대체 | MATERIAL | REPLACE | 가용재고, 입고예정, 긴급 납기 |
| 6 | 품질 불량 개선 | MATERIAL/ASSY | REPLACE | 품질등급, 불량률, 호환성 |
| 7 | 고객 신규 사양 | MATERIAL/ASSY | ADD | 삽입 위치, 수량, 사양 충족 |
| 8 | 환경·규제 대응 | MATERIAL | REPLACE | 규제 인증, 유효기간, 고객 요구 |
| 9 | 자재 공용화·공정 개선 | MATERIAL | DELETE/REPLACE | 기능 영향, 공용화율, 공정·원가 |
| 10 | 공용 ASSY 핵심 변경 | ASSY | QUANTITY_CHANGE/ASSY REPLACE | 영향 모델, 구조, 원가·재고 |

샘플데이터 원칙:

현재 제품·자재 코드 체계와 동일한 형식의 가상 코드 사용

REPLACE·ADD 사례마다 5개 이상 후보 구성

여러 사례에서 현실적인 공통 후보와 공급사 데이터를 재사용

PASS, CONDITIONAL, FAIL이 모두 발생하도록 속성값 설계

공장 2개, 공장별 창고 2개, 창고별 Location 2개 구성

생산계획 기준과 사용자 요청수량 기준 결과를 모두 검증

사례별 예상 후보 순위, 상태, 점수, 등급과 Rule 근거를 사전 정의

개발 전에 10개 사례의 데이터·후보·Rule·예상 결과표를 사용자와 먼저 검토한다. 확인된 데이터만 기존 DB에 반영한다.

# 14. Agent 채팅과 화면 구성

주 실행 화면은 Agent 채팅이다. 사용자는 채팅에서 요청, 후보 확인, 추가정보 입력, 후보 선택, 두 번의 승인과 최종 결과 확인을 수행한다.

별도 메뉴:

Rule 조회·추가·Revision·비활성화

설계변경 요청·판정·승인·Apply 이력

적용 후 성과평가 입력 및 30·60·90일 추적

제품이나 자재 검색 결과가 여러 개인 경우 Agent가 임의 선택하지 않는다. 코드, 이름과 주요 속성을 보여주고 사용자 선택을 받은 후 분석을 계속한다.

# 15. 학습 데이터 수집

## 15.1 수집 범위

자연어 요청 원문과 정규화 결과

식별된 제품, BOM, 기존 자재, Action과 변경 사유

탐색 후보 전체와 공급사 조합

입력 속성, Rule Revision, Gate 결과와 세부 점수

최종 상태, 총점, 등급과 순위

Agent 계획, Tool 실행과 설명

후보 선택·반려, 추가 데이터 및 예외승인 사유

Preview, 최종 승인, Apply·Rollback 결과

적용 후 원가·납기·재고·품질·불량·공급 안정성

30·60·90일 사용자 사후평가

성공 사례만 저장하지 않는다. 반려, CONDITIONAL, FAIL과 Rollback 사례도 학습과 오류 분석에 중요하므로 함께 보존한다.

## 15.2 저장과 Export

원본 이력은 정규화된 SQLite 테이블에 변경 불가능한 형태로 누적한다. 후속 학습 파이프라인은 선택된 기간과 품질 기준에 따라 JSONL을 생성한다.

JSONL 개념 구조:

{
  "input": {
    "request": "자연어 요청",
    "bom_context": {},
    "candidate_context": [],
    "effective_date": "YYYY-MM-DD",
    "demand": {}
  },
  "expected": {
    "reasons": [],
    "actions": [],
    "candidate_ranking": [],
    "decision": "PASS|CONDITIONAL|FAIL",
    "evidence": []
  },
  "feedback": {
    "selected_candidate": {},
    "approval": {},
    "apply_result": {},
    "post_apply_outcome": {}
  }
}

# 16. Phase3 이후 LLM 추론학습 계획

## 16.1 최종 목표

축적된 설계변경 데이터를 학습한 LLM이 기존 Rule을 직접 참고하지 않고 후보 탐색, 속성 비교, 설계변경 분석, 적합성 검증, 순위와 근거 생성을 수행한다.

## 16.2 정답 구성

정답은 Rule 결과만 그대로 복제하지 않는다. 다음을 함께 결합한다.

당시 Rule 판정과 세부 근거

사용자의 후보 선택·반려와 예외승인 사유

실제 Apply 성공·Rollback 결과

적용 후 30·60·90일 성과

사용자 사후평가

Rule이 통과시킨 후보라도 실제 품질이나 공급 성과가 나빴다면 부정적 학습 신호로 반영한다. 사용자가 선택하지 않은 후보도 당시 평가와 비교 가능한 Negative Candidate로 보존한다.

## 16.3 학습 단계

데이터 품질 점검, 중복 제거와 식별정보 처리

요청·후보·판정·실제 성과 연결 및 Label 생성

시간과 모델 계열을 고려한 Train·Validation·Test 분리

학습 방식과 기반 모델 선정

설계변경 사유 분류와 후보 순위부터 단계별 학습

복수 Action과 공용 ASSY 영향 추론 확대

근거 생성과 불확실성 표현 학습

Rule Engine과 Shadow 병행평가

오류 사례 재학습과 독립 검증

기준 충족 시 추천·판정 기능의 단계적 전환

실제 학습 방식은 데이터 규모와 품질, 사용 가능한 Azure OpenAI 모델 기능을 확인하여 지도 미세조정, 선호·순위 학습 또는 평가 기반 개선 중 적합한 방식을 선택한다.

## 16.4 전환 Gate

별도 검증 데이터 전체 정확도 90% 이상

안전 필수조건에서 잘못된 PASS 0건

후보 순위, 사유 분류, 상태 판정과 근거 정확성을 각각 평가

Rule 대비 오류 유형과 신뢰도 Calibration 확인

일정 기간 Shadow 운영에서 기준 지속 충족

사용자 승인 후 단계별 기능 전환

## 16.5 전환 후 유지할 시스템 안전장치

후보 선택과 최종 Apply의 2회 승인

BOM 구조·참조 무결성 검증

복수 변경 Atomic Transaction

Apply 실패 시 전체 Rollback

변경·판정·승인·적용 Audit

LLM은 업무 추론을 자동화하지만 Production 데이터베이스에 직접 SQL을 실행하지 않는다. Apply는 계속 검증된 MCP Tool과 Domain Service를 통해서만 수행한다.

# 17. RAG와 Text-to-SQL

Phase3에서는 RAG와 Text-to-SQL을 제외한다. 현재 핵심 데이터는 정형 데이터이며 명시적 MCP Capability와 Service가 더 안전하고 설명 가능하다.

Phase3 완료 후 Phase1~3 결과물을 다시 검증하여 다음과 같은 실제 필요가 확인될 때만 도입한다.

업무 규정·고객 사양서·품질 가이드 등 비정형 지식 검색이 필요한 경우 RAG 검토

고정 MCP Tool로 감당하기 어려운 읽기 전용 분석 질의가 반복될 경우 제한적 Text-to-SQL 검토

Production 변경이나 상태 전이는 RAG 또는 Text-to-SQL 경로로 수행하지 않는다.

# 18. STEP26 통합 개발 순서

## STEP26-A. 기준선과 사례 확정

Phase2 v2.0.0 상태·테스트·MCP Tool 기준선 고정

10개 사례별 샘플 데이터, 후보, Rule, 예상 결과 사전 검토

## STEP26-B. SQLite Schema와 Repository 확장

공급사, 원가, 납기, 재고조직, 재고, 생산계획

Rule Revision, 추천 이력, 복수 Action, 성과 및 학습 이력

PK·FK·CHECK·UNIQUE·Index와 Unit of Work

## STEP26-C. 추천·Rule Engine

단계적 후보 탐색

다중 사유 Rule 적용과 충돌 우선순위

상태·점수·등급 분리와 근거 생성

조건부 재검증

## STEP26-D. 공급사와 수급 영향

자재·공급사 조합 평가

주 공급사 추천

요청수량·생산계획 기준 재고와 납기 평가

## STEP26-E. Action과 복수 변경

REPLACE·ADD·DELETE·QUANTITY_CHANGE

복수 Action 요청·분석·Preview

하나의 실패가 전체 Apply를 차단하는 Atomic Transaction

## STEP26-F. 공용 ASSY 영향 분석

상·하위 BOM 재귀 탐색

영향 모델·ASSY와 비용·수급 범위 계산

ASSY QUANTITY_CHANGE와 ASSY REPLACE

## STEP26-G. MCP와 Single Agent Workflow

후보 추천, 영향 분석, 승인, Apply, Rule, 성과와 Export Capability

Agent의 복수 Action State와 중단·재개

## STEP26-H. Agent 채팅과 승인

후보·주 공급사 선택

조건부 추가 데이터와 예외승인

1차 후보 선택 승인과 2차 최종 Apply 승인

## STEP26-I. 관리 UI와 학습 데이터

Rule 조회·추가·Revision·비활성화

변경·판정·승인·Apply 이력

30·60·90일 성과평가

학습 레코드와 JSONL Export

## STEP26-J. 통합 검증과 v3.0.0 완료

10개 사례 E2E

복수 변경, 공용 ASSY, Conditional 재검증과 예외승인

승인 차단, Atomic Apply와 Rollback

전체 회귀 테스트와 SQLite-only 검증

문서·Tool 수·Schema·테스트 결과 동기화

# 19. 테스트와 완료 기준

10개 사례 모두 다음 경로를 통과해야 한다.

자연어 요청과 엔터티 식별

후보 전체 탐색과 주 공급사 평가

상태, 점수, 등급과 모든 Rule 근거

Action별 후보 선택과 전체 1차 승인

통합 영향 분석과 Preview

최종 Apply 2차 승인

Production E-BOM 반영과 이력 저장

실패 주입 시 전체 Rollback

학습 이력과 JSONL 생성 검증

Streamlit Agent E2E와 회귀 테스트

완료 판단은 단순 테스트 개수가 아니라 업무 시나리오별 예상 결과, Tool 실행 순서, 승인 Gate, DB 무결성, Rollback과 설명 근거가 모두 일치하는지로 한다.

# 20. 제외 범위와 후속 검토

Phase3 제외:

실제 PLM·ERP·MES·SCM 연계

기업용 사용자 인증·RBAC·전자결재

RAG와 Text-to-SQL

학습형 LLM의 실제 Production 전환

Phase3 이후:

학습 데이터 품질·규모 평가

추론학습 PoC와 Rule Shadow 비교

RAG·Text-to-SQL 적용 필요성 재검증

실제 시스템 Adapter와 운영 권한·감사 설계

# 21. 최종 지향점

Display BOM AI Agent v3.0은 단순한 자재 검색 챗봇이 아니다.

최종 목표는 다음과 같다.

축적된 설계변경 데이터로 추론학습한 Single AI Agent가 MATERIAL과 ASSY의 복합 설계변경을 분석·검증하고, 사용자 승인과 시스템 안전장치 아래 Production E-BOM에 원자적으로 반영하는 실무형 BOM AI Agent

Phase3는 이 목표를 향한 두 가지 기반을 동시에 완성한다. 첫째는 Rule 기반 추천·영향 분석·승인·Apply의 실무 Workflow이고, 둘째는 장기적으로 Rule 판정을 대체할 LLM 학습 데이터와 평가 체계다.